Sprint 2 - Review y Retrospective

4.3. Sprint Review

Sprint Goal

"Implementar un sistema de mapas simulativo basado en cuadrículas que permita a los usuarios seleccionar su ubicación al registrarse y visualizar rutas de entrega para los repartidores, utilizando un grid de coordenadas discretas"

Duración del Sprint: 3 días
Fecha de Review: Día 3 - Sprint 2

Historias de Usuario Completadas

HU-1: Captura de Ubicación en Registro con Grid

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- El formulario de registro incluye un mapa de cuadrículas interactivo

- El usuario puede hacer clic en cualquier celda del grid

- El sistema captura coordenadas (x, y) y referencia de cuadrícula

- La celda seleccionada se resalta visualmente

- Los datos se guardan en la base de datos

Tareas Realizadas:

- T-201: Componente GridMap base con Canvas creado

- T-202: Renderizado de cuadrículas 10x10 implementado

- T-203: Etiquetas numéricas agregadas

- T-204: Detección de clic en celdas funcionando

- T-205: Estados visuales (hover, selección) y colores implementados

- T-206: GridMap integrado en formulario de registro

- T-207: Endpoint de registro modificado para coordenadas

- T-208: Guardado de coordenadas en backend completado

- T-209: Testing de registro con ubicación grid exitoso

HU-2: Modificación de Base de Datos para Sistema de Coordenadas

Estado: COMPLETADA
Puntos: 3

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Tabla usuarios tiene campos: coord_x, coord_y, referencia_grid

- Tabla pedidos incluye coordenadas de ubicación de entrega

- Scripts de migración no afectan datos existentes

- Validación de coordenadas dentro del rango del grid

Tareas Realizadas:

- T-101: Campos coord_x, coord_y, referencia_grid agregados

- T-102: Tabla ubicaciones_pedido creada

- T-103: Constantes del sistema definidas (GRID_SIZE = 10x10)

- T-104: Script de migración ejecutado exitosamente

- T-105: Clase Usuario actualizada con atributos de coordenadas

- T-106: DAO de Usuario actualizado para gestionar coordenadas

HU-3: Creación del Componente de Mapa de Cuadrículas

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Sistema de coordenadas numéricas implementado

- Colores diferenciados para distintos tipos de cuadrículas

Tareas Realizadas:

- T-107: Clase GridUtils con conversiones (x,y ↔ referencia) creada

- T-108: Validador de coordenadas implementado

- T-109: Servicio GridService con cálculos de distancia Manhattan

- T-110: Pruebas unitarias de GridUtils y GridService completadas

HU-4: Visualización de Rutas de Entrega en Grid

Estado: COMPLETADA
Puntos: 8

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Interfaz de repartidor muestra grid con todos los puntos de entrega

- Se calcula y visualiza ruta usando algoritmo A*

- Visualización de camino más corto con líneas conectoras

Tareas Realizadas:

- T-301: Vista de mapa para interfaz de repartidor creada

- T-302: Endpoint GET /api/repartidor/pedidos-grid implementado

- T-303: Marcadores de pedidos renderizados en grid

- T-304: Algoritmo A* implementado para cálculo de rutas óptimas

- T-305: Endpoint POST /api/rutas/calcular-ruta-grid creado

- T-306: Líneas de ruta conectando celdas dibujadas

- T-307: Números de secuencia en marcadores agregados

- T-308: Panel de información de pedido al clic implementado

- T-309: Testing completo de visualización y cálculo de rutas

- T-310: Testing de casos extremos y corrección de bugs

- T-311: Documentación del sistema de grid completada

Comparación: Planeado vs. Logrado

| Concepto | Planeado | Logrado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos de historia | 21 | 21 | 0 |
| Historias completadas | 4 | 4 | 100% |
| Tareas planeadas | 31 (T-101 a T-311) | 31 | Según lo planeado |
| Duración | 3 días | 3 días | Según lo planeado |

Evidencias del Incremento Funcional

1. Base de Datos - Sistema de Coordenadas

Tabla: usuarios

- Campos agregados: coord_x (INT), coord_y (INT), referencia_grid (VARCHAR)

- Rango válido: x[0-9], y[0-9]

Tabla: ubicaciones_pedido

- Campos: id, pedido_id, coord_x, coord_y, referencia

- Script de migración: Ejecutado sin afectar datos existentes

2. Componente GridMap Interactivo

Características Implementadas:

- Detección de clic en celdas con precisión

- Estados visuales: resaltado y selección

- Colores diferenciados por tipo de celda

Capturas de Prueba:

- Registro de usuario seleccionando ubicación en grid

- Celda seleccionada resaltada correctamente

- Coordenadas capturadas y mostradas al usuario

3. Sistema de Conversión de Coordenadas

GridUtils - Funcionalidades:

- Conversión bidireccional: coordenadas numéricas ↔ referencia de cuadrícula

- Validación de rango (0-9 para x e y)

- Cálculo de distancia Manhattan: |x1-x2| + |y1-y2|

Pruebas Unitarias:

- 100% de cobertura en GridUtils

- 100% de cobertura en GridService

- Todas las pruebas pasando

4. Visualización de Rutas para Repartidores

Interfaz de Repartidor:

- Grid mostrando todos los pedidos asignados

- Marcadores diferenciados por estado

- Números de secuencia visibles en cada marcador

- Panel de información al hacer clic en pedido

Algoritmo A:*

- Implementación completa del algoritmo A*

- Cálculo de ruta óptima entre múltiples puntos

- Visualización de camino con líneas conectoras

- Optimización de distancia total

5. Testing Integral

Pruebas Realizadas:

| Escenario | Resultado Esperado | Resultado Real |
| --- | --- | --- |
| Registro con ubicación válida | Coordenadas guardadas | Exitoso |
| Selección de celda en grid | Celda resaltada | Exitoso |
| Clic en celda ocupada | Advertencia mostrada | Exitoso |
| Cálculo de ruta 3 pedidos | Ruta A* óptima | Exitoso |
| Cálculo de ruta 1 pedido | Ruta directa | Exitoso |
| Pedidos en misma celda | Manejo correcto | Exitoso |
| Visualización de ruta | Líneas conectadas | Exitoso |
| Actualización de secuencia | Números correctos | Exitoso |

6. Integración Frontend-Backend

Endpoints Funcionando:

- POST /api/usuarios/registro (con coordenadas)

- GET /api/repartidor/pedidos-grid

- POST /api/rutas/calcular-ruta-grid

Flujo Completo:

- Usuario selecciona ubicación en grid → Coordenadas capturadas

- Sistema valida coordenadas → Guardado en BD

- Repartidor visualiza pedidos → Grid con marcadores

- Sistema calcula ruta A* → Visualización de camino óptimo

Feedback del Product Owner

Aspectos Positivos:

- El sistema de grid cumple completamente con los requisitos establecidos

- La implementación del algoritmo A* supera las expectativas (se esperaba algo más simple)

- La visualización es clara e intuitiva para los repartidores

- El componente GridMap es altamente reutilizable

- El equipo completó el 100% de las historias comprometidas en tiempo

- La integración entre frontend y backend es fluida

Observaciones:

- El uso de Canvas proporciona excelente rendimiento

- El sistema de coordenadas numéricas es fácil de entender

- La documentación técnica está completa y bien estructurada

Sugerencias para Siguientes Sprints:

- Considerar agregar zoom al grid para mejor visualización

- Evaluar implementar obstáculos en el grid (calles bloqueadas)

- Agregar estimación de tiempo de entrega basado en distancia

- Considerar modo nocturno para el grid

Decisión Final: INCREMENTO ACEPTADO

4.4. Sprint Retrospective

Participantes

- Luis Gerardo León Salamanca (Backend Developer)

- Brayan Emanuel Vázquez Peña (Full Stack Developer)

¿Qué Funcionó Bien?

1. Aplicación de Mejoras del Sprint 1

Descripción: Las 6 acciones de mejora identificadas en el Sprint 1 se implementaron exitosamente, mejorando significativamente el proceso.

Evidencia:

- Definition of Done aplicada en todas las tareas

- Testing incremental realizado diariamente

- Documentación actualizada día a día

- Sin cambios de alcance no documentados

Impacto:

- Mayor calidad de código

- Menos bugs al final del sprint

- Documentación completa y actualizada

2. Diseño Técnico Robusto

Descripción: La arquitectura del sistema de grid con Canvas, GridUtils y GridService creó una base sólida y escalable.

Fortalezas:

- Componente GridMap altamente reutilizable

- Separación clara de responsabilidades

- Fácil de mantener y extender

Impacto:

- Código limpio y organizado

- Facilidad para agregar nuevas funcionalidades

- Performance óptimo del grid

3. Implementación del Algoritmo A*

Descripción: Se implementó el algoritmo A* para cálculo de rutas óptimas, superando la expectativa inicial de un algoritmo simple.

Resultado:

- Rutas verdaderamente optimizadas

- Cálculo eficiente incluso con múltiples pedidos

- Visualización clara del camino más corto

4. Testing Incremental Efectivo

Descripción: Siguiendo la mejora #3 del Sprint 1, se realizó testing continuo durante todo el sprint.

Evidencia:

- T-110: Testing día 1 (GridUtils y GridService)

- T-209: Testing día 2 (Registro con grid)

- T-309, T-310: Testing día 3 (Rutas y casos extremos)

Impacto:

- Bugs detectados tempranamente

- Sin acumulación de problemas al final

- Mayor confianza en el código

5. Coordinación Frontend-Backend

Descripción: La coordinación entre Luis (Backend) y Brayan (Full Stack) fue ejemplar, especialmente en la integración del componente GridMap con los endpoints.

Ejemplo:

- Día 2: Brayan completó GridMap en paralelo mientras Luis preparaba endpoints

- Integración fluida sin bloqueos

- Code review mutuo efectivo

¿Qué No Funcionó?

1. Falta de Validación de Coordenadas en Frontend

Problema: Aunque se implementó validación en backend, no se agregó validación visual en frontend antes de enviar los datos.

Impacto:

- Usuario puede hacer clic fuera del grid sin retroalimentación clara

- Dependencia total del backend para validación

- Experiencia de usuario podría mejorar

Evidencia:

- No hay tarea específica para validación frontend

- Identificado durante T-310 (testing de casos extremos)

2. Falta de Manejo de Casos Edge en Algoritmo A*

Problema: El algoritmo A* no maneja explícitamente casos como grid completamente bloqueado o sin ruta posible.

Impacto:

- Posible comportamiento inesperado en escenarios extremos

- Falta de mensajes de error claros

- Requiere refinamiento futuro

Evidencia:

- Identificado en T-310 (testing de casos extremos)

- No hay tarea para manejo de excepciones en A*

3. Documentación de Usuario Final No Creada

Problema: Se documentó el sistema técnico (T-311) pero no se creó documentación para usuarios finales (clientes y repartidores).

Impacto:

- Usuario final podría no entender cómo usar el grid

- Requiere capacitación adicional

- Falta de material de soporte

4. Performance No Probado con Grids Grandes

Problema: Todas las pruebas se realizaron con grid 10x10, no se probó escalabilidad a grids más grandes (20x20, 50x50).

Impacto:

- Desconocimiento de límites del sistema

- Posibles problemas de performance en producción

- Falta de optimización para casos grandes

Evidencia:

- Constante GRID_SIZE fija en 10x10

- No hay pruebas de performance

5. Falta de Feedback Visual Durante Cálculo de Ruta

Problema: No se implementó indicador de carga mientras se calcula la ruta con A*, el usuario no sabe si el sistema está procesando.

Impacto:

- Mala experiencia de usuario

- Sensación de sistema "trabado"

- Falta de retroalimentación visual

Acciones de Mejora

Mejora #1: Validación Frontend Completa

Problema que Resuelve: Falta de validación de coordenadas en frontend

Acción Específica:

- Agregar validación en tiempo real en componente GridMap

- Mostrar mensajes de error visuales antes de enviar al backend

- Deshabilitar botón de confirmación si coordenadas inválidas

- Agregar tooltips explicativos

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Sprint 3 - Día 1
Medible: 100% de validaciones frontend antes de llamada backend

Mejora #2: Manejo Robusto de Excepciones en A*

Problema que Resuelve: Casos edge no manejados en algoritmo A*

Acción Específica:

- Implementar manejo de excepción para "sin ruta posible"

- Agregar timeout para evitar cálculos infinitos

- Crear mensajes de error específicos para cada caso

- Implementar algoritmo fallback (distancia Manhattan simple)

Responsable: Luis Gerardo León Salamanca
Fecha de Implementación: Sprint 3
Medible: 0 excepciones no manejadas en producción

Mejora #3: Documentación de Usuario Final

Problema que Resuelve: Falta de material de soporte para usuarios

Acción Específica:

- Crear guía visual "Cómo seleccionar tu ubicación"

- Crear tutorial interactivo para repartidores

- Agregar tooltips contextuales en el grid

- Crear video demo de 2 minutos

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Entre Sprint 3 y 4
Medible: Documentación creada y validada con 3 usuarios reales

Mejora #4: Pruebas de Escalabilidad

Problema que Resuelve: Desconocimiento de límites del sistema

Acción Específica:

- Realizar pruebas con grids de diferentes tamaños (15x15, 20x20, 30x30)

- Medir tiempos de renderizado y cálculo de rutas

- Identificar límite óptimo de tamaño de grid

- Implementar optimizaciones si es necesario (clustering, virtualización)

Responsable: Luis Gerardo León Salamanca
Fecha de Implementación: Sprint 3
Medible: Reporte de performance con recomendaciones documentadas

Mejora #5: Indicadores de Carga y Feedback Visual

Problema que Resuelve: Falta de feedback durante procesamiento

Acción Específica:

- Implementar spinner/loading durante cálculo de ruta

- Mostrar progreso de cálculo si toma más de 1 segundo

- Agregar animación de "ruta calculándose"

- Implementar toast notifications para acciones completadas

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Sprint 3 - Día 1
Medible: Feedback visual en 100% de operaciones asíncronas

Mejora #6: Code Review Estructurado

Problema que Resuelve: Prevención de bugs y mejora de calidad

Acción Específica:

- Establecer checklist de code review obligatorio

- Incluir: tests pasando, documentación actualizada, manejo de errores, performance

- Cada tarea requiere aprobación de code review antes de merge

- Dedicar 30 minutos diarios específicamente a code review

Responsable: Ambos desarrolladores
Fecha de Implementación: Sprint 3
Medible: 100% de tareas con code review aprobado

Conclusiones y Compromiso del Equipo

Fortalezas del Sprint: El equipo demostró excelente capacidad técnica al implementar el algoritmo A*, aplicó exitosamente las mejoras del Sprint 1, y mantuvo comunicación constante. La calidad del código fue alta y se cumplieron todos los compromisos.

Áreas de Oportunidad: Mejorar validaciones frontend, fortalecer manejo de excepciones, crear documentación de usuario, y validar escalabilidad del sistema.

Compromiso para Sprint 3:

- Implementar las 6 acciones de mejora identificadas

- Mantener el testing incremental que funcionó bien

- Continuar con documentación diaria del código

- Explorar optimizaciones de performance

Métricas del Sprint 2:

- Velocidad: 21 puntos (igual que Sprint 1)

- Historias completadas: 4/4 (100%)

- Bugs encontrados en testing: 3 (todos corregidos)

- Cobertura de pruebas: >85%

- Satisfacción del equipo: 9/10

Firma de Acuerdos:

- Luis Gerardo León Salamanca: Responsable de mejoras #2, #4

- Brayan Emanuel Vázquez Peña: Responsable de mejoras #1, #3, #5

- Ambos: Co-responsables de mejora #6