Sprint 3 - Review y Retrospective

4.3. Sprint Review

Sprint Goal

"Optimizar las rutas de entrega mediante la asignación de productos a camiones por parte del repartidor, priorizando que todos los productos de una dirección estén en el mismo vehículo y calculando rutas dinámicas con A que se actualicen después de cada entrega"

Duración del Sprint: 3 días
Fecha de Review: Día 3 - Sprint 3

Historias de Usuario Completadas

HU-1: Asignación de Productos a Camiones por Repartidor

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- El repartidor puede ver todos los pedidos pendientes con sus direcciones (coordenadas x, y)

- El sistema sugiere agrupar productos de la misma dirección

- El sistema valida la capacidad máxima de cada camión antes de confirmar asignación

- El repartidor puede ver un resumen de carga por camión

- Se genera un reporte de asignación después de confirmar

Tareas Realizadas:

- T-603: Vista de asignación de productos para Repartidor creada

- T-604: Interfaz de selección y asignación de productos a camiones implementada

- T-608: Reporte de asignación por camión para Repartidor completado

- T-609: Testing completo de asignación realizado

HU-2: Modificación de Base de Datos para Gestión de Camiones

Estado: COMPLETADA
Puntos: 3

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Tabla camiones incluye: capacidad_maxima, capacidad_actual, estado (DISPONIBLE, EN_RUTA)

- Tabla asignaciones_productos con: camion_id, producto_id, pedido_id, coord_destino_x, coord_destino_y

- Scripts de migración preservan datos existentes

- Restricciones de integridad referencial implementadas

Tareas Realizadas:

- T-401: Campos capacidad_maxima, capacidad_actual, estado agregados

- T-402: Tabla asignaciones_productos creada

- T-403: Enum EstadoCamion implementado

- T-404: Script de migración ejecutado exitosamente

- T-405: Clase Camion actualizada con nuevos atributos

- T-406: DAO de Camion actualizado

- T-407: Clase AsignacionProducto y su DAO creados

HU-3: Implementación de Algoritmo A para Rutas Dinámicas*

Estado: COMPLETADA
Puntos: 8

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Implementación del algoritmo A* con heurística de distancia Manhattan

- El algoritmo encuentra el camino más corto entre dos puntos del grid

- Manejo de obstáculos en el grid (celdas no transitables)

- Optimización para múltiples destinos (TSP simplificado)

- Recálculo automático al completar una entrega

Tareas Realizadas:

- T-501: Clase Nodo para algoritmo A* implementada

- T-502: Heurística de distancia Manhattan implementada

- T-503: Algoritmo A* básico (un origen, un destino) completado

- T-504: Manejo de obstáculos en el grid agregado

- T-505: A* extendido para múltiples destinos con Nearest Neighbor

- T-506: Servicio RutaOptimaService creado

- T-507: Endpoint POST /api/rutas/calcular-optima implementado

- T-508: Pruebas unitarias del algoritmo A* completadas

HU-4: Actualización Dinámica de Rutas Post-Entrega

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Al marcar una entrega como completada, el sistema recalcula la ruta

- La nueva ruta parte desde la ubicación actual (última entrega)

- Se visualiza la ruta actualizada en el mapa de cuadrículas

- El orden de entregas se optimiza con base en proximidad

- Notificación visual al repartidor cuando la ruta cambia

Tareas Realizadas:

- T-601: Endpoint POST /api/entregas/marcar-completada creado

- T-602: Lógica de recálculo automático de ruta implementada

- T-605: Botón "Marcar como Entregado" agregado

- T-606: Actualización automática del mapa implementada

- T-607: Notificación visual de "Ruta actualizada" agregada

- T-610: Testing de casos extremos y corrección de bugs

- T-611: Documentación del algoritmo A* y sistema de asignación

Comparación: Planeado vs. Logrado

| Concepto | Planeado | Logrado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos de historia | 21 | 21 | 0 |
| Historias completadas | 4 | 4 | 100% |
| Tareas planeadas | 31 (T-401 a T-611) | 31 | Según lo planeado |
| Duración | 3 días | 3 días | Según lo planeado |

Evidencias del Incremento Funcional

1. Base de Datos - Gestión de Camiones

Tabla: camiones

- Campos agregados: capacidad_maxima (INT), capacidad_actual (INT), estado (ENUM)

- Estados válidos: DISPONIBLE, EN_RUTA, MANTENIMIENTO

Tabla: asignaciones_productos

- Campos: id, camion_id, producto_id, pedido_id, coord_destino_x, coord_destino_y

- Restricciones de integridad referencial implementadas

- Script de migración: Ejecutado sin afectar datos existentes

2. Servicio de Asignación Inteligente

AsignacionService - Funcionalidades:

- Agrupación automática de productos por dirección (coordenadas x, y)

- Validación de capacidad en tiempo real

- Sugerencias de agrupación para el repartidor

- Cálculo de carga actual por camión

Pruebas Unitarias:

- 100% de cobertura en AsignacionService

- Validación de capacidad funcionando correctamente

- Todas las pruebas pasando

3. Algoritmo A Optimizado*

Implementación Completa:

- Clase Nodo con atributos: posición, g (costo desde inicio), h (heurística), f (costo total), padre

- Heurística de distancia Manhattan: |x1-x2| + |y1-y2|

- Manejo de obstáculos (celdas bloqueadas)

- Extensión para múltiples destinos con Nearest Neighbor

RutaOptimaService:

- Encuentra camino más corto entre dos puntos

- Optimiza ruta para múltiples destinos

- Calcula secuencia óptima de entregas

- Performance óptimo incluso con 10+ destinos

4. Interfaz de Asignación para Repartidor

Vista de Asignación:

- Lista de pedidos pendientes con direcciones visibles

- Selector de camiones con capacidad disponible

- Sugerencias de agrupación resaltadas

- Arrastrar y soltar para asignar productos

- Validación visual de capacidad (barra de progreso)

Reporte de Asignación:

- Resumen por camión: productos asignados, capacidad usada

- Direcciones de entrega organizadas

- Estimación de distancia total

- Botón de confirmación y envío

5. Actualización Dinámica de Rutas

Flujo Implementado:

- Repartidor marca entrega como completada

- Sistema actualiza ubicación actual

- Algoritmo A* recalcula ruta óptima desde posición actual

- Mapa se actualiza automáticamente

- Notificación visual confirma actualización

Características:

- Recálculo en menos de 500ms

- Animación suave de transición

- Notificación toast con nueva distancia estimada

- Actualización de números de secuencia

6. Testing Integral

Pruebas Realizadas:

| Escenario | Resultado Esperado | Resultado Real |
| --- | --- | --- |
| Asignar 3 productos misma dirección | Sugerencia de agrupación | Exitoso |
| Exceder capacidad camión | Validación rechaza asignación | Exitoso |
| Marcar entrega completada | Ruta recalculada automáticamente | Exitoso |
| A* con 5 destinos | Ruta óptima encontrada | Exitoso |
| A* con obstáculos | Ruta alternativa calculada | Exitoso |
| Asignación sin capacidad | Error visual claro | Exitoso |
| Recálculo con 1 destino restante | Ruta directa | Exitoso |
| Notificación de actualización | Toast visible 3 segundos | Exitoso |

7. Integración Frontend-Backend

Endpoints Funcionando:

- POST /api/rutas/calcular-optima (algoritmo A*)

- POST /api/entregas/marcar-completada

- GET /api/camiones/disponibles

- POST /api/asignaciones/crear

- GET /api/asignaciones/reporte/:camionId

Flujo Completo:

- Repartidor visualiza pedidos pendientes → Lista con direcciones

- Sistema sugiere agrupaciones → Validación de capacidad

- Repartidor asigna productos → Confirmación y guardado

- Sistema calcula ruta óptima A* → Visualización en grid

- Repartidor completa entrega → Recálculo automático de ruta

Feedback del Product Owner

Aspectos Positivos:

- El sistema de asignación inteligente supera las expectativas iniciales

- La interfaz de arrastrar y soltar es muy intuitiva

- El algoritmo A* mejorado calcula rutas significativamente más eficientes que el anterior

- La actualización dinámica funciona de manera fluida y rápida

- El equipo completó el 100% de las historias comprometidas en tiempo

- La validación de capacidad previene errores operativos

- Las notificaciones visuales mejoran mucho la experiencia del usuario

Observaciones:

- La agrupación por dirección reduce considerablemente el tiempo de entrega

- El reporte de asignación es claro y útil para el repartidor

- La documentación del algoritmo A* es excelente

Sugerencias para Siguientes Sprints:

- Considerar agregar historial de entregas completadas

- Evaluar implementar priorización de pedidos urgentes

- Agregar estadísticas de eficiencia por repartidor

- Considerar notificaciones push para actualizaciones de ruta

- Explorar integración con GPS real

Decisión Final: INCREMENTO ACEPTADO

4.4. Sprint Retrospective

Participantes

- Luis Gerardo León Salamanca (Backend Developer)

- Brayan Emanuel Vázquez Peña (Full Stack Developer)

¿Qué Funcionó Bien?

1. Implementación Exitosa de Mejoras del Sprint 2

Descripción: Las mejoras identificadas en el Sprint 2 se aplicaron de manera efectiva, especialmente el manejo robusto de excepciones en A* y los indicadores de carga.

Evidencia:

- Mejora #2 (Manejo de excepciones en A*): Implementada en T-504 y T-508

- Mejora #5 (Indicadores de carga): Implementada en T-606 y T-607

- Validación frontend completa en interfaz de asignación

Impacto:

- 0 excepciones no manejadas durante testing

- Feedback visual en todas las operaciones asíncronas

- Mejor experiencia de usuario

2. Algoritmo A Optimizado para Múltiples Destinos*

Descripción: La extensión del algoritmo A* con Nearest Neighbor (T-505) superó las expectativas, calculando rutas verdaderamente óptimas para múltiples puntos.

Fortalezas:

- Performance excelente (menos de 500ms para 10 destinos)

- Reducción de distancia total en 30-40% vs. orden aleatorio

- Código bien estructurado y documentado

Impacto:

- Rutas significativamente más eficientes

- Ahorro real de tiempo y combustible

- Satisfacción del repartidor

3. Interfaz Intuitiva de Asignación

Descripción: La implementación de arrastrar y soltar (T-604) con validación visual de capacidad creó una experiencia de usuario excepcional.

Características:

- Feedback inmediato de validación

- Sugerencias visuales de agrupación

- Barra de progreso de capacidad en tiempo real

Resultado:

- Interfaz fácil de aprender y usar

- Reducción de errores de asignación

- Proceso más rápido y eficiente

4. Testing Incremental y Continuo

Descripción: Por tercer sprint consecutivo, el testing incremental demostró su valor, identificando y corrigiendo bugs tempranamente.

Evidencia:

- T-410: Testing día 1 (AsignacionService)

- T-508: Testing día 2 (Algoritmo A*)

- T-609, T-610: Testing día 3 (Integración completa)

Impacto:

- Solo 2 bugs menores encontrados en testing final

- Ambos corregidos el mismo día

- Alta confianza en la calidad del código

5. Colaboración y Comunicación Efectiva

Descripción: La coordinación entre Luis y Brayan alcanzó su mejor nivel, con sincronización perfecta entre backend y frontend.

Ejemplo:

- Día 1-2: Luis completó servicios de asignación y A* en paralelo

- Día 3: Brayan integró ambos servicios sin problemas

- Code review mutuo diario muy efectivo

Impacto:

- 0 impedimentos por dependencias

- Integración fluida

- Aprendizaje mutuo constante

¿Qué No Funcionó?

1. Sobrecarga de Trabajo en el Día 3

Problema: El Día 3 concentró demasiadas tareas de frontend (T-603 a T-607), creando presión innecesaria sobre Brayan.

Impacto:

- Estrés aumentado en el último día

- Poco tiempo para refinamiento de UI

- Testing final más apresurado de lo ideal

Evidencia:

- 5 tareas de frontend asignadas al Día 3

- Solo 2 tareas de backend en Día 3

- Distribución desbalanceada de carga

2. Falta de Pruebas de Carga con Múltiples Camiones

Problema: El testing se enfocó en funcionalidad pero no se probó el sistema con 10+ camiones simultáneos.

Impacto:

- Desconocimiento de comportamiento con carga alta

- Posibles problemas de performance en producción

- Falta de validación de escalabilidad

Evidencia:

- Pruebas realizadas con máximo 3 camiones

- No hay tarea específica para pruebas de carga

3. Documentación de Usuario Pendiente

Problema: Aunque se documentó el código técnico (T-611), la documentación de usuario identificada como Mejora #3 del Sprint 2 no se completó.

Impacto:

- Repartidores necesitarán capacitación adicional

- Falta de material de referencia

- Mejora del Sprint 2 no cumplida completamente

Responsabilidad:

- Acción asignada pero no priorizada en el sprint

- Falta de seguimiento a mejoras del sprint anterior

4. Falta de Validación de Ruta Sin Solución

Problema: No se implementó validación clara cuando A* no puede encontrar ruta (todos los caminos bloqueados).

Impacto:

- Mensaje de error genérico poco útil

- Usuario no entiende por qué no hay ruta

- Experiencia de usuario deficiente en caso de error

Evidencia:

- Identificado en T-610 pero no resuelto completamente

- Requiere mensaje contextual específico

5. Falta de Persistencia de Estado de Asignación

Problema: Si el repartidor cierra la aplicación después de asignar productos, pero antes de enviar el camión, la asignación se pierde.

Impacto:

- Trabajo perdido

- Frustración del usuario

- Necesidad de reasignar todo

Evidencia:

- No hay funcionalidad de "Guardar borrador"

- Estado solo en memoria del frontend

Acciones de Mejora

Mejora #1: Balanceo de Carga Entre Días

Problema que Resuelve: Sobrecarga de trabajo en Día 3

Acción Específica:

- Durante Sprint Planning, revisar distribución de tareas por día

- Objetivo: No más de 60% de tareas totales en un solo día

- Mover tareas de frontend a Día 2 cuando sea posible

- Establecer "buffer time" en Día 3 para refinamiento

Responsable: Ambos (durante planning)
Fecha de Implementación: Sprint 4 Planning
Medible: Distribución más equitativa (máx. 12 horas por día)

Mejora #2: Pruebas de Carga y Escalabilidad

Problema que Resuelve: Falta de validación con múltiples camiones

Acción Específica:

- Crear suite de pruebas de carga con JMeter o similar

- Probar con 10, 20, 50 camiones simultáneos

- Medir tiempos de respuesta y uso de memoria

- Documentar límites recomendados del sistema

- Implementar optimizaciones si es necesario

Responsable: Luis Gerardo León Salamanca
Fecha de Implementación: Sprint 4
Medible: Reporte de pruebas de carga documentado

Mejora #3: Completar Documentación de Usuario

Problema que Resuelve: Documentación pendiente del Sprint 2

Acción Específica:

- Asignar tarea específica en Sprint 4 para documentación

- Crear guía visual paso a paso para asignación de productos

- Crear tutorial interactivo para uso de actualización dinámica

- Grabar video demo de 3 minutos

- Validar con usuario real antes de dar por completado

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Sprint 4 - Día 1 y 2
Medible: Documentación validada con al menos 2 usuarios

Mejora #4: Mensajes de Error Contextuales

Problema que Resuelve: Validación de ruta sin solución

Acción Específica:

- Implementar detección específica de "sin ruta posible"

- Crear mensajes de error contextuales con sugerencias

- Ejemplo: "No se encontró ruta. Verifica que no haya obstáculos bloqueando el camino"

- Agregar opción de "Mostrar obstáculos" en el mapa

- Implementar fallback con ruta subóptima si existe

Responsable: Luis Gerardo León Salamanca
Fecha de Implementación: Sprint 4
Medible: 100% de casos de error con mensaje contextual

Mejora #5: Persistencia de Estado de Asignación

Problema que Resuelve: Pérdida de trabajo en progreso

Acción Específica:

- Implementar localStorage para guardar borrador de asignación

- Guardar automáticamente cada 30 segundos

- Mostrar mensaje "Borrador guardado" al usuario

- Recuperar borrador al reabrir aplicación

- Agregar botón "Descartar borrador"

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Sprint 4
Medible: 0 pérdidas de asignaciones reportadas

Mejora #6: Seguimiento de Mejoras de Sprints Anteriores

Problema que Resuelve: Mejoras identificadas, pero no completadas

Acción Específica:

- Crear documento "Backlog de Mejoras" permanente

- Revisar en cada Sprint Planning mejoras pendientes

- Priorizar al menos 1 mejora pendiente por sprint

- Asignar responsable y fecha límite específicos

- Reportar status en Sprint Review

Responsable: Luis Gerardo León Salamanca (facilitador)
Fecha de Implementación: Inmediata
Medible: 100% de mejoras con seguimiento documentado

Conclusiones y Compromiso del Equipo

Fortalezas del Sprint: El equipo demostró excelente capacidad técnica con la optimización del algoritmo A*, creó una interfaz intuitiva para asignación de productos, y mantuvo la calidad del código. La implementación de mejoras del Sprint 2 fue exitosa.

Áreas de Oportunidad: Mejorar distribución de carga entre días, implementar pruebas de escalabilidad, completar documentación pendiente, y mejorar manejo de errores contextuales.

Compromiso para Sprint 4:

- Priorizar balance de carga en Sprint Planning

- Completar documentación de usuario pendiente

- Realizar pruebas de carga exhaustivas

- Mantener testing incremental efectivo

Métricas del Sprint 3:

- Velocidad: 21 puntos (de forma consistente)

- Historias completadas: 4/4 (100%)

- Bugs encontrados en testing: 2 (ambos corregidos)

- Cobertura de pruebas: >90%

- Satisfacción del equipo: 9/10

- Reducción de distancia de rutas: 30-40% vs. orden aleatorio

Firma de Acuerdos:

- Luis Gerardo León Salamanca: Responsable de mejoras #2, #4, #6

- Brayan Emanuel Vázquez Peña: Responsable de mejoras #3, #5

- Ambos: Co-responsables de mejora #1