## DÍA 3 - Múltiples Camiones y Refinamiento (ÚLTIMO DÍA)

### Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- T-012: Implementé Timer con actualización cada 100ms

- T-015: Conecté botones de control con el Engine

- T-016: Refactoricé Engine para List<Camion> con gestión independiente

- Integré exitosamente el Engine con el mapa visual

- Pruebas con 1 camión moviéndose fluidamente

¿Qué haré hoy?

- T-019: Actualizar estado de puntos en tiempo real

- T-022: Testing con 1, 2, 3 y 5 camiones simultáneos

- T-023: Corrección de bugs críticos encontrados

- Optimizar rendimiento si hay lag con múltiples camiones

- Preparar demo para Sprint Review

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. El sistema está funcionando bien. Solo falta refinamiento y testing.

### Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- T-010: Diseñé íconos de camiones (5 colores diferentes)

- T-011: Renderizado de camiones funcionando

- T-014: Panel de control diseñado e implementado

- T-015: Botones funcionales (Play/Pause/Stop/Velocidad)

- Integración exitosa con el Engine de Brayan

¿Qué haré hoy?

- T-017: Implementar colores diferentes por camión

- T-018: Crear panel lateral con lista de pedidos y su estado

- T-020: Implementar contador de pedidos entregados

- T-021: Agregar barra de progreso general

- Refinamiento visual de la interfaz

- Preparar presentación para la demo

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. Todo fluyó bien ayer. Hoy es día de pulir detalles.

Progreso del Día 3:

- Entregable final: Sistema completo de simulación con múltiples camiones

- Horas estimadas: 8 horas

- Tareas críticas: T-017, T-018, T-019, T-022

- Sprint Review: 5:00 PM

- Sprint Retrospective: 5:30 PM