## DÍA 2 - Análisis de Productos y KPIs Base

### Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- T-001: Creé consulta SQL para ventas con joins complejos (pedidos, clientes, productos)

- T-002: Implementé clase VentaPedido con lista de productos

- T-003: Desarrollé VentasDAO con métodos getVentas() y getVentasPorFecha()

- T-004: Creé VentasService con filtros funcionales

- Generé 150 pedidos de prueba con datos realistas

¿Qué haré hoy?

- T-009: Crear consulta SQL para productos más vendidos con SUM/GROUP BY

- T-010: Crear clase ProductoVendido con ranking y porcentajes

- T-011: Implementar método getTopProductos(int limit) en DAO

- T-012: Crear consulta SQL para KPIs mensuales (total ventas, pedidos, promedio)

- Crear clase DashboardMetrics inicial

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. Las consultas de ayer funcionaron perfectamente, listo para las agregaciones.

### Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- T-005: Diseñé PantallaVentasPorPedido con BorderLayout

- T-006: Implementé JTable con TableModel personalizado

- T-007: Agregué filtros funcionales (DatePicker + ComboBox de clientes)

- T-008: Implementé ordenamiento por columnas con TableRowSorter

- Probé la integración con el VentasService de Brayan

¿Qué haré hoy?

- T-013: Diseñar PantallaProductosVendidos.java

- T-014: Crear tabla con ranking de productos (nombre, cantidad, ingresos)

- T-015: Integrar librería JFreeChart en el proyecto

- T-016: Implementar gráfico de barras horizontales con top 10 productos

- Investigar ejemplos de JFreeChart para el dashboard de mañana

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. La tabla de ventas quedó muy bien. Listo para agregar gráficos.

Progreso del Día 2:

- Entregable: Análisis de productos más vendidos con gráfico

- Horas estimadas: 8 horas

- Tareas críticas: T-009, T-011, T-015, T-016