## DÍA 3 - Dashboard Completo con Gráficos (ÚLTIMO DÍA)

### Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- T-009: Creé consulta SQL optimizada para productos más vendidos

- T-010: Implementé clase ProductoVendido con cálculo de porcentajes

- T-011: Desarrollé getTopProductos() con límite configurable

- T-012: Creé consultas SQL para KPIs (ventas, pedidos, ticket promedio)

- Implementé clase DashboardMetrics con estructura completa

- Ayudé a Luis con la integración de JFreeChart

¿Qué haré hoy?

- T-017: Crear consulta SQL para ventas por mes (últimos 12 meses)

- T-018: Completar clase DashboardMetrics con Map para gráficos

- T-019: Implementar DashboardService con todas las métricas consolidadas

- T-025: Testing completo de todas las consultas y cálculos

- T-026: Corrección de bugs críticos si se encuentran

- Preparar datos para la demo (escenario real con tendencias)

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. Todo el backend está funcionando excelente. Hoy cierro con el servicio integrado.

### Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- T-013: Diseñé PantallaProductosVendidos con panel dividido

- T-014: Implementé tabla de ranking con formato personalizado

- T-015: Integré JFreeChart exitosamente al proyecto

- T-016: Creé gráfico de barras horizontales con colores atractivos

- Probé diferentes estilos de gráficos para el dashboard

¿Qué haré hoy?

- T-020: Diseñar PantallaDashboardVentas.java con GridBagLayout para cards

- T-021: Crear cards visuales de KPIs (ventas, pedidos, ticket promedio)

- T-022: Implementar gráfico de línea para ventas por mes

- T-023: Implementar gráfico de pastel para distribución por categoría

- T-024: Agregar indicadores de comparación con mes anterior (% y flechas ↑↓)

- T-026: Refinamiento visual de todas las pantallas del dashboard

- Preparar presentación para Sprint Review

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. JFreeChart es muy intuitivo. El dashboard quedará muy profesional.

Progreso del Día 3:

- Entregable final: Dashboard completo con todos los gráficos y métricas

- Horas estimadas: 8 horas

- Tareas críticas: T-019, T-020, T-021, T-022

- Sprint Review: 5:00 PM

- Sprint Retrospective: 5:30 PM