# Sprint Planning - Sprint 4: Dashboard de Ventas

## Sprint Goal

"Implementar un dashboard analítico que permita visualizar métricas de ventas por pedido, productos más vendidos y tendencias mensuales para la toma de decisiones de negocio"

## Contexto del Sprint

### Estado Actual del Sistema

- Sistema de roles implementado (Sprint 1)

- CRUDs funcionales completos

- Sistema de coordenadas y grid (Sprint 2)

- Simulación visual de entregas (Sprint 3)

- Falta: Analítica y visualización de datos de ventas

### Objetivo del Sprint 4

Crear un dashboard completo que permita a Admin analizar el desempeño del negocio mediante:

- Visualización detallada de ventas por pedido

- Análisis de productos más vendidos

- Dashboard con métricas mensuales y gráficos

## Historias de Usuario Seleccionadas

### Historia 1: Visualización de Ventas por Pedido

Como Admin
Quiero ver una tabla detallada con todas las ventas realizadas por pedido
Para que pueda analizar cada transacción individualmente

Criterios de Aceptación:

- Tabla muestra: ID pedido, cliente, fecha, productos, cantidades, total

- Se puede filtrar por rango de fechas

- Se puede filtrar por cliente

- Se puede ordenar por cualquier columna

- Muestra el estado del pedido (pendiente, entregado)

Estimación: 8 puntos

### Historia 2: Análisis de Productos Más Vendidos

Como Admin
Quiero ver un ranking de los productos más vendidos
Para que pueda identificar qué productos tienen mayor demanda

Criterios de Aceptación:

- Muestra top 10 productos más vendidos

- Incluye: nombre producto, cantidad vendida, ingresos generados

- Gráfico de barras horizontal con los top 10

- Se puede filtrar por rango de fechas

- Muestra porcentaje de ventas de cada producto

- Opción de ver todos los productos ordenados por ventas

- Indicador visual de productos con bajo inventario

Estimación: 8 puntos

### Historia 3: Dashboard de Ventas por Mes

Como Admin
Quiero ver un dashboard con métricas mensuales y gráficos de tendencias
Para que pueda entender el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo

Criterios de Aceptación:

- KPIs principales:

  - Total de ventas del mes actual

  - Total de pedidos del mes

  - Ticket promedio

  - Comparación con mes anterior (% cambio)

- Gráficos:

  - Gráfico de línea: Ventas por mes (últimos 12 meses)

  - Gráfico de barras: Pedidos por mes

  - Gráfico de pastel: Distribución de ventas por categoría

- Selector de rango de meses

- Tarjetas (cards) con métricas destacadas

- Dashboard responsive y visualmente atractivo

Estimación: 13 puntos

## Estimaciones del Equipo

| Historia | Puntos de Historia | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| HU-1: Ventas por Pedido | 8 | Media-Alta |
| HU-2: Productos Más Vendidos | 8 | Media-Alta |
| HU-3: Dashboard Mensual | 13 | Alta |
| TOTAL | 29 puntos |  |

Velocidad estimada del equipo: 29 puntos
Duración del Sprint: 3 días (sprint intensivo)

## Sprint Backlog

### DÍA 1: Consultas SQL y Visualización de Pedidos (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Crear consulta SQL: ventas por pedido con joins | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-002 | Crear clase VentaPedido (modelo) | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-003 | Implementar VentasDAO con métodos de consulta | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-004 | Crear VentasService con filtros (fecha, cliente) | Backend Dev | 30m | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-005 | Diseñar PantallaVentasPorPedido.java | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-006 | Implementar JTable con modelo personalizado | Frontend Dev | 2h | Pendiente |
| T-007 | Agregar filtros de búsqueda (fecha, cliente) | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-008 | Implementar ordenamiento por columnas | Frontend Dev | 30m | Pendiente |

Entregable Día 1: Tabla de ventas por pedido funcional con filtros

### DÍA 2: Análisis de Productos y KPIs Base (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-009 | Crear consulta SQL: productos más vendidos con SUM/GROUP BY | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-010 | Crear clase ProductoVendido (ranking) | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-011 | Implementar método getTopProductos() en DAO | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-012 | Crear consulta SQL: KPIs mensuales (total ventas, pedidos, promedio) | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-013 | Diseñar PantallaProductosVendidos.java | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-014 | Crear tabla con ranking de productos | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-015 | Integrar librería JFreeChart para gráfico de barras | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-016 | Implementar gráfico de barras horizontales top 10 | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |

Entregable Día 2: Análisis de productos más vendidos con gráfico

### DÍA 3: Dashboard Completo con Gráficos (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-017 | Crear consulta SQL: ventas por mes (últimos 12 meses) | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-018 | Crear clase DashboardMetrics con todos los KPIs | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-019 | Implementar DashboardService con todas las métricas | Backend Dev | 2h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-020 | Diseñar PantallaDashboardVentas.java con layout de cards | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-021 | Crear cards de KPIs (total ventas, pedidos, promedio) | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-022 | Implementar gráfico de línea (ventas por mes) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-023 | Implementar gráfico de pastel (distribución por categoría) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-024 | Agregar comparación con mes anterior (% cambio) | Frontend Dev | 30m | Pendiente |
| T-025 | Testing completo de todas las pantallas | QA | 1h | Pendiente |
| T-026 | Corrección de bugs y refinamiento visual | Full Stack Dev | 1h | Pendiente |

Entregable Día 3: Dashboard completo con todos los gráficos y métricas

## Distribución de Tareas por Responsable

### Backend Developer

- Día 1: T-001, T-002, T-003, T-004 (4h)

- Día 2: T-009, T-010, T-011, T-012 (4h)

- Día 3: T-017, T-018, T-019 (4h)

- Total: 12 horas

### Frontend Developer

- Día 1: T-005, T-006, T-007, T-008 (5h)

- Día 2: T-013, T-014, T-015, T-016 (5h)

- Día 3: T-020, T-021, T-022, T-023, T-024 (5h)

- Total: 15 horas

### QA

- Día 3: T-025 (1h)

### Full Stack Developer

- Día 3: T-026 (1h)