Daily Scrum - Día 1 – Sprint 2

Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- Finalicé las tareas del Sprint 1 relacionadas con el sistema de roles

- Realicé code review del CRUD de usuarios con permisos

- Ayudé con la documentación del sistema de autenticación

¿Qué haré hoy?

- T-101: Agregar campos coord_x, coord_y, referencia_grid a tabla usuarios

- T-102: Crear tabla ubicaciones_pedido (id, pedido_id, coord_x, coord_y, direccion)

- T-103: Definir constantes del sistema (GRID_SIZE = 10x10, coordenadas válidas)

- T-104: Crear script de migración para BD existente

- T-105: Actualizar clase Usuario con atributos de coordenadas

- T-106: Actualizar DAO de Usuario para gestionar coordenadas

- T-107: Crear clase GridUtils con conversiones (x,y ↔ "A3")

- T-108: Implementar validador de coordenadas

- T-109: Crear servicio GridService para cálculos de distancia Manhattan

- T-110: Realizar pruebas unitarias de GridUtils y GridService

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. La infraestructura del Sprint 1 está completa y lista para construir sobre ella.

Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- Completé la integración del NavigationController del Sprint 1

- Realicé pruebas de redirección por roles (Cliente, Repartidor, Admin)

- Ayudé a resolver un bug en el menú adaptativo

¿Qué haré hoy?

- Investigar y seleccionar tecnología para renderizado del grid (Canvas vs SVG)

- Preparar ambiente de desarrollo para componente GridMap

- Realizar code review de las tareas de base de datos conforme se completen

- Diseñar mockup preliminar de la interfaz del GridMap

- Estar disponible para apoyo en pair programming si se necesita

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. Estoy preparándome para comenzar el desarrollo del componente GridMap mañana.