## DÍA 1 - Fundamentos del Mapa

### Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- Finalicé las tareas del Sprint 2 relacionadas con el sistema de grid

- Completé la implementación de coordenadas en la base de datos

- Validé que todos los clientes tienen coordenadas asignadas

¿Qué haré hoy?

- T-003: Crear modelo Ubicacion (lat, long, cliente)

- T-004: Generar coordenadas ficticias para clientes existentes

- T-008: Crear clase Camion (posición, ruta, estado)

- T-009: Crear clase SimulacionEngine (control de animación)

- T-013: Calcular interpolación lineal entre puntos

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. La infraestructura del Sprint 2 está completa y lista para construir sobre ella.

### Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- Completé el sistema de visualización de grid del Sprint 2

- Realicé pruebas de renderizado con múltiples elementos

- Optimicé el rendimiento del GridMap

¿Qué haré hoy?

- T-001: Seleccionar e integrar librería de mapas (JMapViewer)

- T-002: Crear PantallaSimulacion.java con panel de mapa

- T-005: Renderizar puntos de clientes en el mapa

- T-006: Implementar tooltips con info del cliente/pedido

- T-007: Sistema de colores (gris=pendiente, verde=entregado)

¿Tengo algún impedimento?

- Necesito confirmar si usamos JMapViewer o creamos un Canvas personalizado. Propongo JMapViewer por simplicidad.

Progreso del Día 1:

- Objetivo: Mapa funcional con todos los puntos de entrega visualizados

- Horas estimadas: 8 horas

- Tareas críticas: T-001, T-002, T-003, T-005