## DÍA 2 - Motor de Simulación y Animación

### Brayan Emanuel Vázquez Peña

¿Qué hice ayer?

- T-003: Creé modelo Ubicacion con atributos completos

- T-004: Generé coordenadas para 50+ clientes usando distribución uniforme

- T-008: Implementé clase Camion con toda la lógica de estado

- T-009: Creé SimulacionEngine con arquitectura base

- T-013: Implementé interpolación lineal suave entre puntos

¿Qué haré hoy?

- T-012: Implementar Timer para actualizar posición cada 100ms

- T-015: Implementar botones de control conectados al Engine (parte backend)

- T-016: Refactorizar Engine para soportar múltiples camiones

- Apoyar en la integración del Engine con el mapa visual

¿Tengo algún impedimento?

- Necesito que el mapa (T-005) esté listo para poder integrar la animación de camiones.

### Luis Gerardo León Salamanca

¿Qué hice ayer?

- T-001: Integré JMapViewer exitosamente

- T-002: Creé PantallaSimulacion.java con layout completo

- T-005: Renderizado de puntos funcionando perfectamente

- T-006: Tooltips mostrando nombre cliente + # pedido

- T-007: Sistema de colores implementado (gris/verde)

¿Qué haré hoy?

- T-010: Diseñar íconos de camiones (PNG/SVG)

- T-011: Renderizar camiones en el mapa

- T-014: Diseñar panel de control (Play/Pause/Stop/Velocidad)

- T-015: Implementar botones de control conectados al Engine (parte UI)

- Integrar animación de camiones con Brayan

¿Tengo algún impedimento?

- Ninguno. El mapa base está funcionando bien y listo para agregar capas.

📊 Progreso del Día 2:

- Entregable mañana: Camiones visibles y moviéndose entre puntos

- Entregable tarde: Simulación con un camión funcionando y controlable

- Horas estimadas: 8 horas (+ 4h trabajo extendido si es necesario)

- Tareas críticas: T-011, T-012, T-014, T-015